Acta #3

Martes 15 de Octubre 2019

Participantes:

* Felipe Barragan
* Camilo Piza
* Sergio Ramírez (Scrum Master)
* Juan pablo Salamanca
* Jose Luis Novoa
* Jaime León

Durante el segundo sprint se discute del resultado obtenido de las vistas, con lo cual acordamos hacer uso de *fragments*, en consecuencia se adecuó el proyecto para continuar el desarrollo con dicho estilo.

Se identificaron *Bugs* en algunas vistas creadas en Sprints anteriores, debido a esto se crean Issues en ZenHub para asignarlos durante el tercer Sprint y darles solución lo más pronto posible.

Se asignan tareas en ZenHub incluyendo los Bugs ya antes mencionados.

En el equipo se llegó a un acuerdo de cómo desarrollar el Back-end para el proyecto.